





第一章  询价须知
1、询价须知前附表
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	 广州市一汽巴士有限公司黄村厂区、前进路厂区及走马岗厂区雨、污分流排水工程施工图设计

	2
	建设地点
	广州市天河区东圃圃兴路67号
广州市海珠区前进路38号
广州市越秀区走马岗路1号

	3
	承包方式
	包勘察、包设计、包工期、包质量、包安全、包验收。（详见合同）。

其它：包雨、污分流排水工程设计报建图。

	4
	质量标准
	对厂区原有的市政排水系统进行实地测量，重新设计，使该系统达到雨、污分流的效果，符合申报广州市城市公共排水设施接驳核准申请的要求。



	5
	询价范围
	承包范围：包整个厂区雨、污分流排水工程设计项目的所有事项；（含对原有的市政排水系统进行实地测量，对市政排水工程进行施工图设计，蓝图一式四套，另附排水工程设计报建施工图一式两套）。

	6
	工期要求
	（1）合同签订日起40个日历天
（2） 验收时间：询价人在询价书中自报最快验收时间（此项也为竞标的一个重要因素）。 

	7
	资金来源
	企业自筹 

	8
	询价人要求
	详见本工程询价公告

	9
	报价方式
	询价书由询价人或委托人直接交技术与信息化部

	10
	询价有效期
	见13项

	11
	踏勘现场
	时间： 2009年12月 16日上午9点              

地点：广州市海珠区前进路38号前进路厂区集中，统一安排。  

	12
	询价答疑
	疑问提交时间：  2009年12月 18日前，电话（传真）：020-87763772
答疑会时间： 2009年12 月 21日上午9点。
地点：本公司（具体另行通知） 

	13
	询价文件提交及截止地点和时间
	收件人：王维群   

地点：广州市越秀区东湖路26号   电话：020-87763772
截止时间： 2009年12月23日

	14
	拟开标时间
	2009年12月25日

	15
	询价最高报价值
	12万元。


2、询价说明

2.1、项目简介

    广州市一汽巴士有限公司有三个厂区分别位于广州市天河区东圃圃兴路67号,广州市海珠区前进路38号及广州市越秀区走马岗路1号。根据市水务局4月下达的通知，为配合《关于禁止向江河湖泊直接排放污水的通告》（穗府[2008]52号）的实施，规范我市城镇污水处理系统公共污水管网及其附属设施覆盖范围内排污单位水污染物排放行为，按《城市排水许可证管理办法》的规定要求，我厂需完成具有雨污分流功能的室外排水系统，供完成城市排水许可证书的重新申办。为此需要对这三个厂区的室外排水系统重新进行雨、污分流施工图设计，本着长期合作、互惠互利的原则，实行公平竞争、择优选取询价人进行项目的合作。现向社会各持有市政公用设计资质单位发出邀请，进行厂区雨、污分流排水工程施工图设计项目的密封询价。
2.2、 询价形式：

由符合参加询价资格的单位根据本公司提供的询价文件、厂区平面示意图纸、厂区总面积数据进行询价，最后由本公司自行组织评标,确定中标单位,原则上以价低者中标。

2.3．踏勘现场

询价人应按本询价须知前附表所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由询价人自己承担。
 2.4、询价答疑

询价人若对询价文件（包括询价图纸）中有疑问，可以在勘察答疑时提出，将于指定的地点和时间、组织本厂专业人员对疑问进行答复。
3、询价文件
3.1询价文件包含内容：（附同一表格）
（1）设计费用清单计价表。
    （2）进度计划（应根据项目实际编写，包括有关协调配合要求、测量、设计等进度计划）。
 3.2．询价报价及造价承包和变更结算方式

询价人按我司提供的厂区平面图、厂区面积及踏勘现场进行报价，承包方式为总价包干。除非发包方要求增加工作内容，否则总价不变。工程变更结算方式：变更必须经招询价领导小组审核方能实施。变更数量按实计算。
3.3、询价书其他要求：

询价书可通过快递方式邮寄或递交至本单位的相关联系人处，相关费用由询价人自负。
第二章、开标、评标及定标办法

1、开标、评标办法

1） 本次询价采用根据厂区平面图、厂区面积及踏勘现场进行报价的设计项目造价总包的形式，要求询价单位按此报价。

2） 询价限价为不高于12 万元。
3）以价格作为主要评标的依据，并综合考虑询价者的资质、信誉、工期等其他因素。

2、定标

按照评标标准，询价人应当确定综合条件评定后排名第一的中标候选人为中标人。

第三章  相关合同条款

询价范围及内容
1、根据本项目的设计要求，室外排水工程设计项目的范围为我厂广州市天河区东圃圃兴路67号,广州市海珠区前进路38号及广州市越秀区走马岗路1号三个厂区详见有关的图纸及附件；
2、厂区雨、污分流排水工程设计项目包括对原有三个厂区的市政排水系统进行实地测量，重新设计，使该系统达到雨、污分离的效果，符合申报广州市城市公共排水设施接驳核准申请的要求。

第4章 图纸和厂区面积（详见附件）
第5章 第五章    相关表格

	广州市一汽巴士有限公司

	管网设计报价清单

	公司名称：广州市一汽巴士有限公司
	
	

	　

	项目内容
	价格（人民币）
	备注

	设计
	现场堪测
	测绘出图
	　
	　

	1、工作人员上门现场进行测绘
	　
	　
	　
	　

	2、市政接驳口位置堪测
	　
	

	4、进行室外排水图设计
	　
	

	5、办理申报、验收手续费用
	　
	

	6、合计
	　
	

	注：我方根据标书所标示内容，在签订合同后      个工作日内完成成果图纸审核。

	　

	　
	报价单位：（加盖公章）

	
	日期：
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3

